ГРАНИЦЫ РЕЛИЗА

Virtugenium Laboratory v1.1

Полный релиз для Windows и Android

| Статус | Проект для утверждения |
| --- | --- |
| Дата начала работ | 27 июля 2026 года |
| Жёсткий дедлайн | 15 октября 2026 года |
| Целевые платформы | Windows и Android |
| Ответственные | Иван и Сергей |
| Версия документа | 1.1 |

Дедлайн является фиксированным. Все обязательные функции и релизные артефакты должны быть готовы не позднее 15 октября 2026 года.

# 1. Назначение документа

Документ фиксирует обязательный объём полного релиза Virtugenium Laboratory, границы ответственности, релизные артефакты, контрольные конфигурации, метрики качества и правила изменения объёма. После утверждения он является основанием для закрытия карточки VL-001 и запуска прямых последователей.

# 2. Цель продукта

Virtugenium Laboratory — устанавливаемое приложение виртуальной химической лаборатории. Пользователь перемещается между фиксированными зонами одной 360°-лаборатории, выбирает реактивы и оборудование, выполняет химические эксперименты и получает результат с оценкой действий и ошибок.

Цель релиза v1.0 — предоставить завершённый учебный продукт для Windows и Android, работающий без браузерного запуска и без установленного Node.js.

# 3. Состав полного релиза

## 3.1. Лаборатория

одна 360°-лаборатория;

общий обзор с вращением камеры;

фиксированные интерактивные зоны и плавная фокусировка;

возврат из зоны к общему обзору;

шкаф реактивов и шкаф химической посуды;

вытяжной шкаф;

трёхмерный рабочий стол;

планшет управления;

автоматическое размещение выбранных предметов на рабочем столе;

управление мышью на Windows и касанием на Android.

Свободное перемещение по лаборатории, управление WASD и отдельный режим первого лица в релиз не входят.

## 3.2. Режимы

обучающий режим;

классический режим;

режим чистого эксперимента.

## 3.3. Эксперименты

Медь и разбавленная азотная кислота.

Нитрат серебра и хлорид натрия.

Хлорид бария и сульфат калия.

Серная кислота, сульфит натрия и перманганат калия.

Для каждого эксперимента обязательны:

выбор необходимых реактивов и оборудования;

корректная последовательность действий;

визуальные признаки химической реакции;

завершение сценария и экран результата;

подсчёт баллов;

фиксация обязательных ошибок;

повторный запуск.

## 3.4. Моделируемые ошибки

1. Неправильная ориентация этикетки реактива.

2. Нагревание пробирки без держателя.

3. Неправильный порядок смешивания веществ.

4. Отсутствие предварительного нагревания.

5. Выполнение опыта без средств индивидуальной защиты.

6. Работа с токсичным газом вне вытяжного шкафа.

## 3.5. Интерфейс и настройки

главное меню;

выбор режима;

интерфейс планшета;

экран результата;

общая громкость и включение/выключение звука;

подтверждение выхода на Windows;

корректная обработка кнопки «Назад», сворачивания и восстановления на Android.

Пользовательские настройки качества графики отсутствуют. Качество адаптируется автоматически по внутренним профилям производительности.

# 4. Исключения из объёма

авторизация и учётные записи;

облачное или постоянное сохранение прогресса;

творческий режим;

кабинет учителя;

конструктор пользовательских заданий;

многопользовательский режим;

свободное перемещение по лаборатории;

поддержка iPhone и iOS;

браузерная и PWA-версия;

публикация в Microsoft Store и Google Play;

обязательный Android AAB;

аналитика пользователей и сетевые функции.

Добавление любой из перечисленных функций требует отдельного письменного решения и пересчёта трудоёмкости, зависимостей и графика.

# 5. Релизные артефакты

## 5.1. Windows

устанавливаемый Windows-инсталлятор;

номер версии и исходный коммит;

контрольная сумма SHA-256;

инструкция по установке;

release notes;

подпись с timestamp либо утверждённый unsigned-сценарий с инструкцией по SmartScreen.

## 5.2. Android

подписанный Android APK;

постоянный release-keystore и проверенная резервная копия;

номер версии, versionCode и исходный коммит;

контрольная сумма SHA-256;

инструкция по установке;

release notes.

AAB допускается только как дополнительный архивный артефакт и не является условием готовности релиза.

# 6. Контрольные конфигурации

Приёмка производительности и установки проводится минимум на двух контрольных конфигурациях.

| Платформа | ОС | Процессор / SoC | Память | Экран |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows | Windows 10 22H2, 64-bit или новее | Intel Core i3 6-го поколения или эквивалент | 8 ГБ | 1366×768 или выше |
| Android | Android 10 или новее, ARM64 | Snapdragon 665 / Helio G80 или эквивалент | 4 ГБ | 1920×1080, альбомная ориентация |

Фактические модели устройств, на которых проводится итоговая приёмка, указываются в release manifest и финальном чек-листе.

# 7. Показатели качества

средняя частота кадров — не ниже 30 FPS;

показатель 1% low — не ниже 24 FPS;

отсутствие аварийного завершения при прохождении всех четырёх экспериментов;

отсутствие постоянного роста используемой памяти после пяти повторных запусков;

доступность всех интерактивных зон мышью или касанием;

различимость химических признаков после автоматической оптимизации;

установка и запуск без Node.js и браузера;

доступность всех обязательных ассетов без подключения к интернету.

# 8. Классификация дефектов

| Уровень | Смысл | Примеры |
| --- | --- | --- |
| P0 | Блокирует поставку | Приложение не запускается; сборка не устанавливается; невозможно завершить обязательный эксперимент. |
| P1 | Обязателен к исправлению | Неверная химическая логика; неправильные баллы; серьёзный дефект управления; FPS ниже цели. |
| P2 | Переносим при наличии fallback | Косметическая проблема; небольшое визуальное расхождение; необязательное улучшение. |

В поставке не допускаются открытые дефекты P0 и P1. P2 допускается только при наличии понятного рабочего fallback и письменной фиксации ограничения.

# 9. Владельцы решений

| Область | Владелец решения |
| --- | --- |
| Границы продукта и итоговая поставка | Иван |
| Архитектура приложения и программная реализация | Иван |
| Химическая корректность | Иван и Сергей |
| 3D-модели и материалы | Сергей |
| Визуальное качество лаборатории | Сергей |
| Производительность и сборки | Иван |
| Изменение объёма проекта | Иван и Сергей совместно |
| Приёмка полного релиза | Иван и Сергей совместно |

# 10. Управление изменениями

После утверждения документа новая функция не добавляется в текущий релиз без отдельного решения. Для изменения объёма необходимо:

1. описать предлагаемое изменение и причину;

2. оценить дополнительную трудоёмкость;

3. определить затронутые зависимости;

4. пересчитать прогноз завершения;

5. указать, какая работа будет перенесена или какой ресурс добавлен;

6. зафиксировать решение обоих участников.

# 11. Календарный план и дедлайн

| Начало работ | 27 июля 2026 года |
| --- | --- |
| Жёсткий дедлайн | 15 октября 2026 года |
| Рабочих дней в интервале | 59 |
| Общая трудоёмкость | 614 часов |
| Иван | 338 часов |
| Сергей | 276 часов |
| Ресурсный baseline | 57 рабочих дней |
| Фактический календарный резерв | 2 рабочих дня |

Правило дедлайна: разработка и основная регрессия должны быть завершены не позднее 13 октября; 14 октября отведено на финальные сборки и установку; 15 октября — на устранение блокирующих дефектов и фиксацию поставки.

Проектный буфер из расчётной модели не создаёт дополнительные дни после 15 октября. При прогнозе выхода критического пути за 13 октября новые функции не добавляются, задачи P2 замораживаются, а изменение обязательного объёма фиксируется отдельным решением.

# 12. Фиксация и проверка результата задачи

Ссылка на результат нужна для того, чтобы второй участник мог быстро найти выполненную работу, проверить её по критериям карточки и при необходимости вернуться к конкретной версии результата. Ежедневный учёт остатка часов не является обязательным.

Для задач P0 и P1 ссылка на проверяемый результат обязательна. Для небольшой задачи P2 ссылка может не указываться, если результат однозначно виден в общей принятой сборке.

## 12.1. Общий формат комментария

Результат: ссылка на основной артефакт задачи.

Сделано: одно-два предложения о фактическом результате.

Как проверить: короткая последовательность действий для приёмки.

Ограничения: «нет» либо перечень известных ограничений и временных заглушек.

Если задача временно остановлена, отдельно указывается блокер — конкретная причина, из-за которой работу нельзя продолжить или принять. Когда блокера нет, это поле можно не писать.

## 12.2. Результаты задач Ивана

Для программной логики, интерфейсов и исправлений основной ссылкой является pull request, commit или ветка GitHub. В комментарии указываются затронутый сценарий, способ запуска и действия для проверки на Windows и Android.

Для архитектуры и конфигураций используется ссылка на документ или файл в репозитории, например описание схемы данных, конфигурацию эксперимента или инструкцию по сборке.

Для Windows- и Android-сборок используется ссылка на GitHub Release или папку с релизным артефактом. Обязательно указываются версия, имя файла, контрольная сумма SHA-256 и краткая инструкция по установке.

Для тестирования и оптимизации используется ссылка на таблицу замеров или отчёт. В комментарии фиксируются устройство, проверенный сценарий, средний FPS, 1% low и итог прохождения критерия.

## Пример для программной задачи:

Результат: ссылка на pull request.

Сделано: реализовано перетаскивание предметов мышью и касанием.

Как проверить: запустить ветку, перенести пробирку на рабочий стол на Windows и Android.

Ограничения: нет.

## 12.3. Результаты задач Сергея

Для новой 3D-модели основной ссылкой является папка с исходником Blender, экспортом GLB и используемыми текстурами. В комментарии указываются название объекта, масштаб, приблизительное число треугольников и способ проверки.

Небольшие оптимизированные ассеты могут храниться в GitHub через Git LFS. Крупные исходники Blender, панорамы, HDR и видео допускается хранить в общей облачной папке проекта; в GitHub размещается ссылка и описание версии.

Для материалов, освещения и панорамы к основной ссылке прикладывается короткое видео или набор скриншотов из тестовой сцены, если по самому файлу невозможно быстро оценить визуальный результат.

## Пример для 3D-задачи:

Результат: ссылка на папку с test_tube.blend, test_tube.glb и текстурами.

Сделано: подготовлена модель пробирки с материалом прозрачного стекла.

Как проверить: импортировать GLB в тестовую сцену и осмотреть модель со всех сторон.

Ограничения: финальная прозрачность уточняется после профилирования.

## 12.4. Совместные задачи

Когда Сергей создаёт ассет, а Иван подключает его в приложение, в карточке указываются две ссылки: на исходный ассет и на pull request с интеграцией. Карточка закрывается только после проверки итогового результата в приложении, а не после простой передачи файла.

## 12.5. Правила хранения

Исходный код, конфигурации и документация хранятся в GitHub.

Большие бинарные ассеты репозитория хранятся через Git LFS либо в общей облачной папке.

Готовые установщики размещаются в GitHub Releases или в релизной папке проекта.

Пароли, токены, закрытые ключи, Android keystore и файлы с секретами не загружаются в GitHub и не прикладываются к карточкам.

Основной ссылкой считается одна ссылка, по которой проще всего проверить результат; дополнительные ссылки добавляются только при необходимости.

## 12.6. Короткий шаблон для YouGile

Результат: __

Сделано: __

Как проверить: __

Ограничения: нет / __

Для блокирующей ситуации дополнительно: Блокер: __. После устранения блокера комментарий обновляется или добавляется новый комментарий с результатом.

# 13. Условия утверждения

Документ считается утверждённым после подтверждения обоими участниками. Утверждение означает согласие с границами релиза, обязательными артефактами, контрольными конфигурациями и датой поставки 15 октября 2026 года.

| Участник | Подпись / подтверждение | Дата |
| --- | --- | --- |
| Иван | ________________________ | ____ / ____ / 2026 |
| Сергей | ________________________ | ____ / ____ / 2026 |

После утверждения прикрепить документ к карточке VL-001 и указать ссылку в поле «Ссылка на результат».